«Согласовано»												       «Утверждаю»

генеральный директор

ООО «ФинПромМаркет-XXI»									                      директор ОГУ РЦРО

___________________ И.Г. Лозицкий										___________________ Н.П.Лыжина

«___» май 2010 года										          		«___» май 2010 года

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения работ по формированию компонент единой информационной инфраструктуры управления дошкольными  образовательными учреждениями г. Томска

1. Этап: внедрение АИАС «Аверс: Заведующий ДОУ»

| № | Мероприятие | Начало | Длительность, дни (дата завершения работ) | Ответственный | Участники | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение плана-графика выполнения работ в образовательных учреждениях (ДОУ) г. Томска | 14 сентября |  | Заказчик | Заказчик, Исполнитель | План - график выполнения совместных работ по реализации проекта. Список ответственных представителей Заказчика, Исполнителя, ДОУ г. Томска за решение организационных вопросов, связанных с реализацией проекта | плана – графика выполнения работ готовит Исполнитель |
| 2 | Формирование регионального инсталляционного пакета АИАС «Аверс: Заведующий ДОУ» | июнь |  | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик | Согласованные словари-справочники данных, применяемые в работе АИАС. Мастер-диск инсталляционного пакета АИАС для тиражирования | Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику прототип заполнения словарей-справочников данных, классификаторов АИАС. |
| 3 | Тиражирование инсталляционных пакетов АИАС | июнь |  | Исполнитель |  | Комплект инсталляционных пакетов АИАС для передачи в ДОУ Заказчика |  |
| 4 | Поставка инсталляционных пакетов АИАС | июнь | 3 | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Инсталляционные пакеты отгружены в ДОУ. Оформлены товарно-транспортные накладные, акты сдачи-приемки | В комплект поставки АИАС входит: - инсталляционный пакет; - руководство пользователя; - сертификат зарегистрированного пользователя |
| 5 | Обучение пользователей АИАС из числа сотрудников ДОУ работе с программной системой | 14 сентября |  | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Задачи пользователям АИАС на внедрение системы | Занятия проводятся в форме практических обучающих семинаров на технической базе Заказчика. Продолжительность одного занятия – 4 часа. |
| 6 | Сопровождение работ по внедрению АИАС | сентябрь | май | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик | Организация работы телефонной линии, Интернет ресурса, системы электронных почтовых ящиков информационно-технической поддержки пользователей АИАС |  |
| 8 | Промежуточный аналитический отчет по результатам реализации проекта | Декабрь |  | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Отчет |  |
| 9 | Практический итоговый семинар (вебинар) по результатам внедрения АИАС. Ответы на вопросы. Разбор и анализ типовых ошибок, возникающих у пользователей при работе с АИАС | Декабрь | 1 | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Постановка задачи ДОУ на предоставление локальных баз данных АИАС | Занятие проводится в форме лекции на технической базе Заказчика |
| 10 | Консолидация данных АИАС, находящихся в эксплуатации в ДОУ города. Формирование интегрированного информационного ресурса Управления образованием. Обучение сотрудников Управления работе с АИАС | Январь | 3 | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик | Интегрированный информационный ресурс Управления образованием | Консолидация данных ДОУ осуществляется Исполнителем на основании баз данных, предоставляемых ДОУ в Управление образования |
| 11 | Сопровождение эксплуатации АИАС в ДОУ и Управлении образования | Январь | Май | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Обеспечение работы телефонной линии, Интернет ресурса, системы электронных почтовых ящиков информационно-технической поддержки пользователей АИАС. |  |
| 12 | Адаптация АИАС по результатам эксплуатации АИАС в учреждениях города | Февраль | Май | Исполнитель | Исполнитель, Заказчика, ДОУ | Формирование инсталляционного пакета обновленной версии АИАС | Работы по адаптации АИАС выполняются Исполнителем на основании спецификаций (технических заданий), предоставляемых Заказчиком |
| 13 | Итоговый практический семинар по результатам реализации первого этапа проекта. Ответы на вопросы. Обновление версии АИАС по результатам ее адаптации. Определение формы и условий выполнения работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011- 2012 году | Май | 1 | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Передача инсталляционных пакетов обновленной версии АИАС в ДОУ. Проект договора на сервисное обслуживание и сопровождение процесса эксплуатации АИАС в 2011-2012 году. Предварительная смета затрат на выполнение работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011 году | Проект договора и предварительной сметы затрат на выполнение работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011-2012 году готовит Исполнитель и предоставляет на рассмотрение Заказчику не позднее 1 августа 2011 года |
| 14 | Итоговый аналитический отчет по результатам реализации проекта | Июнь |  | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Отчет |  |

2. Этап: внедрение АИАС «Аверс: Расчет меню питания»

| № | Мероприятие | Начало | Длительность, дни (дата завершения работ) | Ответственный | Участники | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование регионального инсталляционного пакета АИАС «Аверс: Расчет меню питания» | Июнь |  | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик | Согласованные словари-справочники данных, применяемые в работе АИАС, технологические карты приготовления блюд, типовые меню, формы отчетных документов. Предварительное заполнение технологических карт приготовления блюд, типовых меню. Мастер-диск инсталляционного пакета АИАС для тиражирования | Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику прототип заполнения словарей-справочников данных, классификаторов АИАС, библиотеки технологических карт приготовлению блюд, типовых меню, форм отчетных документов. |
| 2 | Тиражирование инсталляционных пакетов АИАС | Июнь |  | Исполнитель |  | Комплект инсталляционных пакетов АИАС для передачи в ДОУ Заказчика |  |
| 3 | Поставка инсталляционных пакетов АИАС | Июнь |  | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Инсталляционные пакеты отгружены в ДОУ. Оформлены товарно-транспортные накладные, акты сдачи-приемки | В комплект поставки АИАС входит: - инсталляционный пакет; - руководство пользователя; - сертификат зарегистрированного пользователя |
| 4 | Обучение пользователей АИАС из числа сотрудников ДОУ работе с программной системой | 15 сентября |  | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Задачи пользователям АИАС на внедрение системы | Занятия проводятся в форме практических обучающих семинаров на технической базе Заказчика. Продолжительность одного занятия – 4 часа. |
| 5 | Сопровождение работ по внедрению АИАС | Сентябрь | Май | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик | Организация работы телефонной линии, Интернет ресурса, системы электронных почтовых ящиков информационно-технической поддержки пользователей АИАС |  |
| 7 | Практический итоговый семинар (вебинар) по результатам внедрения АИАС. Ответы на вопросы. Разбор и анализ типовых ошибок, возникающих у пользователей при работе с АИАС | Январь | 1 | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Постановка задачи ДОУ на предоставление локальных баз данных АИАС | Занятие проводится в форме лекции на технической базе Заказчика |
| 8 | Промежуточный аналитический отчет по результатам реализации проекта | Декабрь |  | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Отчет |  |
| 9 | Адаптация АИАС по результатам эксплуатации АИАС в учреждениях города |  |  | Исполнитель | Исполнитель, Заказчика, ДОУ | Формирование инсталляционного пакета обновленной версии АИАС | Работы по адаптации АИАС выполняются Исполнителем на основании спецификаций (технических заданий), предоставляемых Заказчиком |
| 10 | Итоговый аналитический отчет по результатам реализации проекта | Июнь |  | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Отчет |  |
| 11 | Итоговый практический семинар по результатам реализации первого этапа проекта. Ответы на вопросы. Обновление версии АИАС по результатам ее адаптации. Определение формы и условий выполнения работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011 году | Декабрь 2010 года | 1 | Исполнитель | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Передача инсталляционных пакетов обновленной версии АИАС в ДОУ. Проект договора на сервисное обслуживание и сопровождение процесса эксплуатации АИАС в 2011 году. Предварительная смета затрат на выполнение работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011 году | Проект договора и предварительной сметы затрат на выполнение работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011 году готовит Исполнитель и предоставляет на рассмотрение Заказчику не позднее 1 ноября 2010 года |
| 12 | Мониторинг качества и полноты реализации проекта |  |  | Заказчик | Исполнитель, Заказчик, ДОУ | Отчет по каждому этапу выполнения работ | Мониторинг осуществляется на основании технологической карты реализации проекта, разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком |