«Согласовано»												       «Утверждаю»

генеральный директор											       Директор ОГУ РЦРО

ООО «ФинПромМаркет-XXI»

___________________ И.Г. Лозицкий				                                                         _____________________Н.П.Лыжина

«___»_________2010 года										«___»___________2010 года

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по сопровождению специалистами ОГУ РЦРО внедрения АИАС «Аверс. Заведующий ДОУ»

в дошкольных образовательных учреждениях Томской области

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Участники | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение экспертно-консультационных семинаров по внедрению АИАС в ДОУ | Ноябрь 2010, январь, март, май 2011 | ОГУ РЦРО | Специалисты ДОУ |  |
| 2 | Электронный мониторинг проблем внедрения АИАС в ДОУ и выявление заказа на доработку программы | Ежемесячно | ОГУ РЦРО | Специалисты ДОУ |  |
| 3 | Проведение вебинаров по внедрению АИАС в ДОУ | По запросу | ОГУ РЦРО ООО «ФинПромМаркет-XXI» | Специалисты ДОУ |  |
| 4 | Проведение индивидуальных и групповых консультаций | По запросу | ОГУ РЦРО | Специалисты ДОУ |  |
| 5 | Организация взаимодействия с муниципальными органами управления образованием | Ноябрь 2010 | ОГУ РЦРО | МОУО ДОУ |  |
| 6 | Проведение анкетирования ДОУ - участников проекта | Декабрь 2009 Июнь 2010 | ООО «ФинПромМаркет-XXI» ОГУ РЦРО | ДОУ |  |
| 7 | Подготовка промежуточного отчета по результатам реализации проекта | Декабрь 2010 | ОГУ РЦРО | ООО «ФинПромМаркет-XXI» ДОУ |  |
| 8 | Подготовка итогового отчета по результатам реализации проекта | Июнь 2010 | ОГУ РЦРО | ООО «ФинПромМаркет-XXI» ДОУ |  |

Начальник отдела развития образовательных

систем ОГУ РЦРО М.В.Васильева